Stacklyst

Documento de Visão

Laboratório de Engenharia de Software
Projeto acadêmico — [ANOTAÇÃO — VALIDAR COM A PROFESSORA]
Data: [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR]

# 1. Índice

1. Índice	2

2. Objetivo	3

3. Necessidade do Negócio	3

4. Descrição do Escopo	3

4.1 Dentro do escopo	3

4.2 Fora do escopo da primeira versão	4

5. Equipe	4

6. Especificações Técnicas	5

7. Riscos	5

8. Cronograma de Marcos Resumido	6

9. Orçamento Resumido	6

# 2. Objetivo

O Stacklyst é uma plataforma acadêmica gamificada para ensino, prática e evolução em programação. O produto reúne trilhas, lições, exercícios, desafios, duelos, comunidade e acompanhamento de progresso em um ambiente integrado destinado principalmente a estudantes e desenvolvedores em formação ou aperfeiçoamento.

O problema central é a fragmentação entre aprender conceitos, praticar código, manter constância e demonstrar evolução. O objetivo educacional é favorecer prática ativa, feedback frequente e progressão observável; o objetivo da plataforma é conectar essas experiências a interações comunitárias e, quando autorizado, a oportunidades profissionais.

A gamificação utiliza XP, níveis, sequência de atividades, conquistas, rankings e divisões como mecanismos de engajamento, sem substituir a aprendizagem. A inteligência artificial atua apenas como apoio para explicar dúvidas, sugerir conteúdo ou gerar materiais auxiliares. Ela não é autoridade absoluta em decisões que exijam avaliação humana, moderação, autorização ou impacto competitivo.

# 3. Necessidade do Negócio

O projeto não possui empresa cliente real informada. Para fins acadêmicos, o Stacklyst é caracterizado como uma plataforma educacional voltada à aprendizagem prática de programação. [ANOTAÇÃO — VALIDAR COM A PROFESSORA]: confirmar se o template exige a identificação de um cliente fictício adicional.

O cenário observado contém plataformas muito passivas, exercícios pouco variados, dificuldade de manter frequência nos estudos, pouca interação entre estudantes, distância entre conteúdo e situações práticas, dificuldade para medir a evolução e pouca conexão entre aprendizagem, comunidade e oportunidades profissionais.

O Stacklyst pretende melhorar esse cenário com percursos organizados, atividades interativas, execução de código, feedback, desafios competitivos, avaliação humana quando necessária, progressão gamificada, espaços comunitários e um módulo de oportunidades. A solução mantém uma separação entre evidência educacional e decisão de recrutamento: desempenho público pode ser um indicador, mas não uma decisão automática.

# 4. Descrição do Escopo

## 4.1 Dentro do escopo

| Módulo | Descrição | Estado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticação e usuários | Cadastro, login, logout, recuperação de acesso, sessão e controle de papéis. | Implementado | src/app/api/auth; src/lib/auth.ts; src/lib/supabase |
| Perfil | Dados públicos do desenvolvedor, histórico de publicações e indicadores de evolução. | Implementado | src/app/profile/[username]; src/app/api/profile |
| Trilhas | Percursos por linguagem, preferências de curso, níveis e checkpoints. | Implementado | src/app/trails; src/lib/trails; src/app/api/trails |
| Lições | Páginas próprias com conteúdo e etapas interativas. | Implementado | src/app/lesson/[lessonId]; src/lib/lessons |
| Exercícios | Múltipla escolha, lacunas, ordenação, associação, terminal, editor e blocos. | Implementado | src/lib/lessons/evaluators.ts |
| Desafios e execução de código | Problemas de programação, envio de solução e execução em serviço externo. | Implementado | src/app/api/run; src/lib/code-runner.ts |
| Duelos | Convites, aceitação, desafio temporizado, soluções, votos e resultado. | Implementado parcialmente | src/app/duels; src/services/duel.service.ts |
| Matchmaking | Busca imediata por faixa de XP com expansão progressiva; não há fila persistente de espera. | Implementado parcialmente | src/services/duel.service.ts |
| Avaliações | Avaliação automática e fluxo de avaliação humana para duelos. | Implementado parcialmente | src/app/api/evaluations; src/services/evaluator.service.ts |
| IA educacional | Tutor e análise de repositório sob demanda, com provedores opcionais e limites. | Implementado parcialmente | src/app/api/ai; src/lib/ai |
| Avaliadores | Elegibilidade, candidatura, aprovação administrativa e parecer técnico. | Implementado | src/app/evaluators; src/app/evaluations; src/services/evaluator.service.ts |
| XP, níveis e sequência | Pontuação transacional, níveis e ofensiva por atividade. | Implementado | src/services/xp.service.ts; src/lib/streak.ts |
| Conquistas | Badges por critérios de atividade e sequência. | Implementado | prisma/schema.prisma; src/services/xp.service.ts |
| Ranking e divisões | Ranking global/por linguagem e faixas Bronze a Diamante usadas nos duelos. | Implementado parcialmente | src/app/api/leaderboard; src/services/duel.service.ts |
| Comunidade | Feed, publicações, respostas, reações, votos, favoritos, seguidores e mensagens. | Implementado | src/app/feed; src/services/post.service.ts; src/app/api/posts |
| Eventos | Listagem, criação e participação em eventos/desafios comunitários. | Implementado parcialmente | src/app/events; src/services/event.service.ts |
| Notificações | Central web e tipos de eventos da plataforma. | Implementado na web | src/app/notifications; src/services/notification.service.ts |
| Aplicação mobile | Recebimento de push e consulta de informações selecionadas. | Planejado | [ANOTAÇÃO — DECISÃO TÉCNICA PENDENTE] |
| Vagas e empresas | Cadastro de empresa, publicação, consulta e candidatura a oportunidades. | Implementado parcialmente | src/app/jobs; src/app/recruiter; src/services/job.service.ts |
| Administração | Usuários, papéis, denúncias, avaliadores, métricas e geração administrativa de quiz. | Implementado parcialmente | src/app/admin; src/app/api/admin |
| Acompanhamento de progresso | Tentativas, XP, níveis, ofensiva, checkpoints e atividade semanal. | Implementado | QuizAttempt, LanguageTrail; src/app/api/quiz/weekly-activity |

## 4.2 Fora do escopo da primeira versão

• Marketplace de cursos, serviços ou produtos digitais.

• Contratação, assinatura de contrato e pagamento dentro do Stacklyst.

• IDE online completa equivalente a um ambiente desktop, com depurador e gerenciamento avançado de projetos.

• Sistema próprio de videoconferência.

• Emissão de certificações oficiais reconhecidas por órgãos externos.

• Integração imediata com dezenas de plataformas externas.

• Decisões automáticas de contratação, reprovação, moderação ou punição baseadas somente em IA.

Esses itens poderão ser considerados em expansões futuras mediante nova análise de requisitos, riscos, custos e aprovação acadêmica.

# 5. Equipe

[ANOTAÇÃO — PREENCHER INTEGRANTES]: Duplicar a ficha abaixo para cada integrante real; não foram fornecidos nomes, formações ou experiências.

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Nome | [ANOTAÇÃO — PREENCHER INTEGRANTE] |
| Formação | [ANOTAÇÃO — PREENCHER INTEGRANTE] |
| Experiência | [ANOTAÇÃO — PREENCHER INTEGRANTE] |
| Papel no projeto | [ANOTAÇÃO — PREENCHER INTEGRANTE] |
| Responsabilidades | [ANOTAÇÃO — PREENCHER INTEGRANTE] |

# 6. Especificações Técnicas

As tecnologias abaixo foram verificadas no repositório. Itens não presentes no código permanecem como decisão pendente ou sugestão.

| Camada | Especificação verificada | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | Next.js 16.3.2 (App Router), React 19.2.4, TypeScript 5, Tailwind CSS 4, CodeMirror e Tiptap. | package.json; src/app |
| Backend | Route Handlers do Next.js em runtime Node, serviços TypeScript, validação Zod e controles de taxa. | src/app/api; src/services; src/lib/api-handler.ts |
| Banco de Dados | PostgreSQL hospedável no Supabase, modelado pelo Prisma ORM 7.9.1. | prisma/schema.prisma; docs/DATABASE.md |
| Autenticação | Supabase Auth/SSR com sessão verificada e camada server-only de JWT da aplicação. | src/lib/supabase; src/lib/auth.ts; src/lib/jwt.ts |
| IA | Camada opcional com Ollama, Groq, Gemini ou API compatível; prompts especializados, validação e rate limit. Uso auxiliar. | src/lib/ai; src/app/api/ai |
| Aplicação Mobile | [ANOTAÇÃO — DECISÃO TÉCNICA PENDENTE]: não existe aplicativo mobile no repositório auditado. | Nenhuma implementação mobile localizada |
| Infraestrutura | Docker/Docker Compose; documentação de Vercel e Supabase; Upstash Redis opcional para rate limit distribuído. | Dockerfile; docker-compose*.yml; docs/DEPLOYMENT.md |
| APIs | REST/JSON internas; Supabase; execução de código por Wandbox/Judge0; GitHub para análise autorizada; provedores de IA opcionais. | src/app/api; src/lib/code-runner.ts; src/lib/github.ts |
| Controle de versão | Git, GitHub, Conventional Commits, Husky, lint-staged e CI configurável. | .git; commitlint.config.js; .husky; package.json |
| Arquitetura geral | Aplicação web modular: UI e Server Components → API Routes → serviços/domínio → Prisma/PostgreSQL; integrações externas isoladas em bibliotecas. | docs/ARCHITECTURE.md; estrutura src |

[SUGESTÃO TÉCNICA]: Antes de iniciar o mobile, definir contrato de API, autenticação, estratégia de push, armazenamento seguro e compatibilidade com as permissões de privacidade.

# 7. Riscos

| Risco | Categoria | Prob. | Impacto | Nível | Estratégia | Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraso de desenvolvimento | Gerencial | Alta | Alto | Alto | Planejar entregas incrementais e priorizar o MVP. | Reduzir itens de prioridade média/baixa e replanejar marcos. |
| Mudança frequente de requisitos | Requisitos | Alta | Alto | Alto | Manter baseline versionado e registrar decisões. | Executar análise de impacto e nova validação acadêmica. |
| Escopo excessivo | Gerencial | Alta | Alto | Alto | Separar MVP, expansão e itens fora do escopo. | Congelar novas funcionalidades até concluir o núcleo. |
| Dependência excessiva de IA | Técnico | Média | Alto | Alto | Manter conteúdo curado, fallbacks e decisão humana. | Desativar o provedor sem interromper fluxos essenciais. |
| Resposta incorreta ou inadequada da IA | Qualidade | Alta | Alto | Alto | Validar formato, exibir caráter auxiliar e limitar contexto. | Permitir denúncia, revisar prompts e remover resposta inadequada. |
| Custo de infraestrutura | Financeiro | Média | Alto | Alto | Monitorar uso e definir cotas por serviço. | Reduzir recursos opcionais e migrar para plano compatível. |
| Falha de segurança | Segurança | Média | Alto | Alto | RBAC, validação, rate limit, segredo server-only e testes. | Revogar credenciais, conter acesso e corrigir vulnerabilidade. |
| Exposição indevida de dados | Privacidade | Média | Alto | Alto | Definir campos públicos e consentimento para recrutamento. | Restringir consultas, registrar incidente e revisar permissões. |
| Baixa adesão | Negócio | Média | Alto | Alto | Testar usabilidade e valor das trilhas com usuários. | Simplificar onboarding e ajustar mecânicas com feedback. |
| Complexidade do matchmaking | Técnico | Alta | Médio | Alto | Começar com regras determinísticas e métricas. | Usar desafio direto e busca ampliada como alternativa. |
| Falha na avaliação automática de código | Técnico | Média | Alto | Alto | Sandbox externo, timeout, casos de teste e fallback humano. | Suspender pontuação e encaminhar para revisão. |
| Problemas de desempenho | Técnico | Média | Alto | Alto | Paginação, índices, cache e testes de carga. | Reduzir consultas, limitar listas e escalar serviços críticos. |
| Indisponibilidade dos integrantes | Organizacional | Média | Alto | Alto | Distribuir conhecimento e registrar decisões. | Repriorizar entregas e redistribuir responsabilidades. |
| Integração web/mobile | Técnico | Média | Médio | Médio | Definir contrato de API e estratégia de notificações. | Manter notificações web e adiar push mobile. |
| Moderação insuficiente | Operacional | Média | Alto | Alto | Denúncia, fila, critérios e auditoria administrativa. | Ocultar conteúdo, restringir usuário e ampliar revisão. |
| Fraude em ranking ou duelo | Segurança | Alta | Alto | Alto | Idempotência, validação server-side e registros de auditoria. | Anular resultado, recalcular pontuação e bloquear abuso. |

# 8. Cronograma de Marcos Resumido

As datas oficiais não foram informadas. Os marcos abaixo preservam a ordem acadêmica e de desenvolvimento sugerida.

| Marco | Data |
| --- | --- |
| Início do projeto | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Levantamento de requisitos | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Documento de visão | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Atividades do negócio | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Requisitos do sistema | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Casos de uso | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Prototipação | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Modelagem do banco | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Definição de arquitetura | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| MVP | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Módulo de autenticação | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Trilhas e lições | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Gamificação | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Duelos | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| IA auxiliar | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Comunidade | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Vagas e empresas | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Testes | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Testes de aceitação | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Correções | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Deploy | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |
| Entrega final | [ANOTAÇÃO — DATA A DEFINIR] |

# 9. Orçamento Resumido

[ANOTAÇÃO — ORÇAMENTO A VALIDAR]: Nenhum valor financeiro foi fornecido; todos os totais dependem de levantamento real e orientação acadêmica.

| Categoria | Item | Valor | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Custos fixos | Hardware | R$ [VALOR A DEFINIR] | Verificar equipamentos já disponíveis. |
| Custos fixos | Licenças de software | R$ [VALOR A DEFINIR] | Ferramentas gratuitas podem ser consideradas, sem confirmação de elegibilidade. |
| Custos fixos | Treinamentos | R$ [VALOR A DEFINIR] | [ANOTAÇÃO — ORÇAMENTO A VALIDAR] |
| Infraestrutura | Hospedagem e domínio | R$ [VALOR A DEFINIR] | Planos gratuitos podem ser avaliados, sujeitos a limites. |
| Infraestrutura | Banco de dados e armazenamento | R$ [VALOR A DEFINIR] | Dimensionar após teste de carga. |
| Infraestrutura | APIs e execução de código | R$ [VALOR A DEFINIR] | Considerar cotas e volume. |
| Infraestrutura | Serviços de IA | R$ [VALOR A DEFINIR] | Comparar inferência local e provedores externos. |
| Custos variáveis | Desenvolvimento | R$ [VALOR A DEFINIR] | Não foram informados salários ou horas. |
| Custos variáveis | Pessoal de apoio | R$ [VALOR A DEFINIR] | [ANOTAÇÃO — ORÇAMENTO A VALIDAR] |
| Custos variáveis | Encargos e benefícios | R$ [VALOR A DEFINIR] | [ANOTAÇÃO — ORÇAMENTO A VALIDAR] |
| Custos variáveis | Instalações, energia, materiais e rede | R$ [VALOR A DEFINIR] | [ANOTAÇÃO — ORÇAMENTO A VALIDAR] |
| Qualidade | Testes e homologação | R$ [VALOR A DEFINIR] | Incluir ambientes e dispositivos. |
| Riscos | Margem de contingência | R$ [VALOR A DEFINIR] | Percentual ainda não definido. |
| Financeiro | Margem de lucro | R$ [VALOR A DEFINIR] | Validar aplicabilidade em projeto acadêmico. |